## Slide 2
TETRIS
Paweł Brodzik
Managing Director Tétris

## Slide 3
Transparentność
Koszty znane i podlegające redukcji
Wiarygodność
Marża wykonawcy
określona (%)
O P E N B O O K

## Slide 4: …W kontekście Design & Build
OPEN BOOK uzupełnia model Design & Build ze strony budżetowo - rozliczeniowej
• Budżet ustalony często przed rozpoczęciem
fazy Design
• Budżet
gwarantowany
Open book optymalizuje budżet,
jest mechanizmem
gross maximum price (GMP)
value engineering

## Slide 5: …W kontekście Design & Build
końcowej
kwoty
kontraktowej
robót dodatkowych / zaniechanych
wprowadzenie zamiennych rozwiązań
Klient korzysta z pełnego wachlarza zasobów wykonawcy (dostawcy/podwykonawcy).
Open book = bezsporne ustalenie/rozliczenie:

## Slide 6: Jak to działa?
Przed rozpoczęciem robót:
• Budżet (GMP)
• Podział GMP
• Wykonawca
rekomenduje
najlepsze rozwiązanie
    koszty bezpośrednie
marża (%) wykonawcy
Pakiety wg zakresu
Pakiety wg wartości
Pakiet = mini przetarg
Klient akceptuje

## Slide 7: Jak to działa?
Roboty Budowlane
HVAC
Instalacje Elektryczne
meble
+/- 15 pakietów
Design & Build
Oferta 1
Oferta 2
GMP
Pakiet 1 – Best Price
Akcept Klienta
pakietów + marża (%)
Pakiet 2 – Best Price
=
∑
wynagrodzenie
pakiety/zakresy
Oferta 3
Value Eng. / Negocjacje
itd...
itd...
itd...

## Slide 8: Jak to działa?
GPM vs
Wynagrodzenie
13% - 20%
OSZCZĘDNOŚCI

## Slide 9: Jak to działa?
• na podstawie faktur otrzymanych / zaksięgowanych
przez wykonawcę od dostawców /podwykonawców
• są proporcjonalne do zaawansowania (%) robót
każdego pakietu
• następują w dowolnych okresach w oparciu
o zestawienia faktur powiększonych o narzut
(%) wykonawcy
• pełna kontrola kosztów vs budżet, w czasie
rzeczywistym
Rozliczenia:

## Slide 10: Wartość dodana open book
Stosując mechanizm OPEN BOOK otrzymujemy:
transparentność (kontrola)
wiarygodność / zaufanie
Wykluczamy:
paranoję cenową
negatywny wpływ na proces fit-out spory o wynagrodzenie

## Slide 11
Design & Build,
czyli jak „przeżyć” duży proces aranżacji wnętrza